**Проект**

**«**Восстановление земляных укреплений и реставрация фортификационных сооружений памятника архитектуры 2-й категории «Бобруйская крепость» с выделением первого этапа: 3-й полигон» первая и вторая очереди строительства**»**

**Заявка на финансирование проекта**

| **1** | **Наименование проекта** | **«Восстановление земляных укреплений и реставрация фортификационных сооружений памятника архитектуры 2-й категории «Бобруйская крепость» с выделением первого этапа: 3-й полигон» первая и вторая очереди строительства»** | |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование организации** | Учреждение культуры «Бобруйский краеведческий музей» | |
| 3 | **Физический и юридический адрес организации, телефон, факс, e-mail** | Могилевская область,  г.Бобруйск, ул.Социалистическая 56/40, УК «Бобруйский краеведческий музей»,  +375225721400, museum@bobrkrai.datacenter.by | |
| 4 | **Информация об организации** | Направление деятельности – обеспечение  общедоступности музейных предметов и музейных коллекций, использование их для интеллектуального и культурного развития общества, в том числе для распространения знаний об истории и культуре Бобруйского края. | |
| 5 | **Руководитель организации** | Артѐмчик Наталья Петровна, директор,  80225721400 | |
| 6 | **Менеджер проекта** | Максимова Анна Сергеевна, главный специалист отдела культуры Бобруйского городского исполнительного комитета  80225762190 | |
| 7 | **Прежняя помощь, полученная от других иностранных источников** | нет | |
| 8 | **Требуемая сумма** | 3 998,42 тыс. USD | |
| 9 | **Софинансирование** | нет | |
| 10 | **География проекта** | город Бобруйск | |
| 11 | **Срок проекта** | 2 года | |
| 12 | **Цель проекта** | Консервация и реставрация историко-культурной ценности категории»2» «Крепость» в г. Бобруйске, создание музея | |
| 13 | **Задачи проекта** | 1. Работы по первой очереди строительства включают в себя консервацию фортификационных сооружений (редюиты левого и правого входящих плацдармов, руины редюита исходящего плацдарма), воссоздание деревянного моста.  2. Работы по второй очереди строительства включают в себя реконструкцию с реставрацией Минских ворот и горжевого редюита, переходы на мост, прокладку наружных инженерных сетей, благоустройство территории, прилегающей к зданиям Минских ворот и горжевому редюиту, строительство ТП-10/0,4 кВ, КНС. | |
| 14 | **Детальное описание деятельности в рамках проекта в соответствии с поставленными задачами** | 1. Устройство вертикальной гидроизоляции кирпичных стен. 2. Восстановление и ремонт утраченной кирпичной кладки 3. Восстановление утраченной кладки фундамента. 4. Вследствие длительной эксплуатации и в отсутствии капитального ремонта системы электроснабжения, отопления, водопровода и канализации не соответствуют современным нормам и правилам. 5. Выполнить вертикальную планировку по периметру редюита с уклонами для отвода воды от стен здания. 6. Ремонт сквозных отверстий в покрытии. 7. Восстановление кирпичной арки. 8. Музеефикация горжевого редюита. 9. Строительство моста (1 этап). 10. Строительство ТП-10/0,4 кВ, КНС. 11. Благоустройство территории 12. Прокладка инженерных сетей | |
| 15 | **Обоснование социальной значимости проекта** | Формируется положительная динамика в направлении культурного туризма, базирующегося на ресурсах историко-культурного наследия г. Бобруйска, что будет способствовать компенсированию недостатка бюджетных средств на восстановление историко-культурных ценностей. Созданный в ходе реализации проекта музей будет являться основой крупного музейного комплекса исторической направленности с высокой социальной значимостью, что даст возможность: создать благоприятные условия для формирования единого культурного пространства и благоприятных условий для получения широкими группами граждан, общественными организациями и творческими союзами доступа к историко-культурным ценностям; расширить доступ к культурным благам различным категориям населения; повысить качество и удовлетворять потребность в культурных услугах, будет способствовать созданию нового продукта; привлекать внимание белорусской и международной общественности к уникальным историко-культурным объектам города.  Объект способствует созданию условий по отдаче на вложенный в его сохранение капитал и является существенным генератором налоговых доходов государства как от экономической деятельности, непосредственно связанной с сохранением культурного наследия, так и опосредованно через внешние эффекты от реализации проекта, ориентированного на использование историко-культурного наследия, который, в свою очередь, стимулируют привлечение новых инвестиций. | |
| 16 | **Деятельность после окончания проекта** | **РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ПРОЕКТА**  После восстановления объекта и размещения в нем музея экономическое развитие других объектов будет осуществляться за счет инвестиций, заинтересованных частных предпринимателей и организаций, что позволит увеличить финансовые поступления в бюджет города и сохранить историко-культурные ценности на территории крепости.  Также музеем будут предоставлены площади под проведение различных мероприятий: банкеты, презентации, корпоративные торжества, квесты. | |
| 17 | **Смета проекта** | ***Статьи расходов*** | ***Запрашиваемая сумма*** |
| Проектно-сметная документация | 3 998,42 тыс. USD |

 Фото и описание фотографий:

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
| D:\Downloads\Минские ворота 2.jpg | *«Восстановление земляных укреплений и реставрация фортификационных сооружений памятника архитектуры 2-й категории «Бобруйская крепость» с выделением первого этапа: 3-й полигон» 1-ая и 2-ая очереди строительства.*  *Вид на руины Минских ворот.* |
| D:\Desktop\3 полигон\ХОРОШИЙ1.jpeg | *«Восстановление земляных укреплений и реставрация фортификационных сооружений памятника архитектуры 2-й категории «Бобруйская крепость» с выделением первого этапа: 3-й полигон» 1-ая и 2-ая очереди строительства.*  *Вид на горжевой редюит.* |
| D:\Desktop\АНЯ\ИКЦ\КРЕПОСТЬ\3-й ПОЛИГОН\ПЛАНШЕТЫ\3-й полигон\4.jpg | *«Восстановление земляных укреплений и реставрация фортификационных сооружений памятника архитектуры 2-й категории «Бобруйская крепость» с выделением первого этапа: 3-й полигон» 1-ая и 2-ая очереди строительства.*  *Вид на Минские ворота и мост после реконструкции с реставрацией.* |
| D:\Desktop\АНЯ\ИКЦ\КРЕПОСТЬ\3-й ПОЛИГОН\ПЛАНШЕТЫ\3-й полигон\7.jpg | *«Восстановление земляных укреплений и реставрация фортификационных сооружений памятника архитектуры 2-й категории «Бобруйская крепость» с выделением первого этапа: 3-й полигон» 1-ая и 2-ая очереди строительства.*  *Вид на Минские ворота и горжевой редюит после реконструкции с реставрацией.* |
| D:\Desktop\АНЯ\ИКЦ\КРЕПОСТЬ\3-й ПОЛИГОН\ПЛАНШЕТЫ\3-й полигон\8.jpg | *«Восстановление земляных укреплений и реставрация фортификационных сооружений памятника архитектуры 2-й категории «Бобруйская крепость» с выделением первого этапа: 3-й полигон».*  *Вид после завершения работ (по 5 очередям строительства)* |